Obec Kapušany

Obecný úrad Kapušany

Hlavná 104/6,  082 12  Kapušany

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia mimoriadneho zastupiteľstva konaného dňa 31. júla 2009  na Obecnom úrade v Kapušanoch

Prítomní:

Ing. Jozef Pribula, starosta obce,

Mgr. Lenka Inášová, prednostka obecného úradu

poslanci podľa prezenčnej listiny

Ing. Ján Tverďak, kontrolór obce

Program:

- Otvorenie

- Voľba komisií (návrhová, určenie overovateľov zápisnice)

- Prejednanie projektového zámeru: Rekonštrukcia a obnova technickej infraštruktúry v obci Kapušany

- Rôzne

- Schválenie uznesení

- Záver

Ad 1)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Tento bol jednohlasne schválený.

Konštatuje, že prítomných poslancov je 7, čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné (chýba – Ličák, Holoďák)

Ad 2)

Návrhová komisia: 		Namešpetra

Overovateľa zápisnice: 	Mathia, Lukáč

Hlas: za 7

Ad 3)

Starosta informoval poslancov a kontrolóra o finálnych prípravách na projekte Rekonštrukcia a obnova technickej infraštruktúry v obci Kapušany, ktorá sa predkladá 4.8.2009 na SORO na PSK v Prešove.

Projektová dokumentácia je hotová (platí sa za ňu čiastočne – v rozpočte žiadosti je položka na projektovú dokumentáciu – a teda bude vyplatená po schválení žiadosti o NFP).

Technická projektová dokumentácia je vypracovaná na ul. Záhradná smerom k MŠ, Záhradná prepojovacia ulica na Hlavnú, Požiarnická ul., chodník Krátka ul., Cintorínska ul., rekonštrukcia chodníkov na Hlavnej ul, cesta na Rínku k ZS, parkoviská a chodníky okolo budovy zdravotného strediska, parkovisko pri Coop Jednote, vegetačné úpravy Námestie sv.Martina a detské ihrisko v parku). Všetky uvedené (okrem ul. Cintorínskej) sú v ÚPN definované ako centrum obce a teda okrem Ul Cintorínskej budú predmetom žiadosti o NFP.

Keďže chodníky sú majetkom Správy a údržby ciest, parkovisko pred Coop Jednotou je vo vlastníctve Coop Jednoty a Námestie sv.Martina je vo vlastníctve Farského úradu v Kapušanoch – so všetkými majiteľmi sme museli uzavrieť nájomnú zmluvu na dobu, ktorá bude trvať najmenej 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Niektoré chodníky sú vo vlastníctve Slovenskej správy ciest, tá však k dnešnému dňu nechcela pristúpiť na nájom (v najbližšom období však podľa nového zákona budú prevádzať ich majetok na obce formou vecného bremena).

K žiadosti máme právoplatné 2 stavebné povolenia.

Jednou z povinných príloh žiadosti je uznesenie OcZ, ktoré deklaruje spolufinancovanie a realizáciu projektu.

Diskusia k 1)

- Mathia: Je spolufinancovanie zahrnuté v tohtoročnom rozpočte?

- Nepredpokládame, žeby prípadné schválenie a podpis zmluvy boli v tomto roku. Budeme so spolufinancovaním počítať pri zostavovaní rozpočtu na rok 2010.

- Mathia: Budú chodníky riešené zámkovou dlažbou?

- Áno, chodníky budú zo zámkovej dlažby, pričom sa však nebudú vlniť – vstupy k bránam budú šikmo z cesty.

- Madzik: Rieši projekt. dokumentácia zvody dažďovej vody?

- Áno.

- Lukáč: O aké ihrisko v parku ide?

- V parku chceme vybudovať detské ihrisko na mieste, kde majú svoje stanovište počas KFD remeselníci. Malo by ísť o zostavu preliezok v hodnote viac ako 700 000 Sk (23 236 eur). Pokiaľ by sa v budúcnosti podarilo k dielňam pribudovať MŠ, ihrisko by bolo vhodné.

- Madzik: Je už jasná aj firma?

- Prvé VO vyhrala firma Eurovia. Dodatočné VO prebehne po schválení žiadosti o NFP.

- Madzik: Kedy predpokladá začiatok realizácie?

- Po schválení žiadosti sa realizácia odhaduje na máj 2010.

- Čo sa bude robiť okolo ZS?

- Pri ZS sa priestor okolo zokruhuje a vytvoria sa nové parkovacie miesta.

- Madzik: Na základe čoho je definované centrum obce?

- Centrum obce predpokladá občiansku vybavenosť a podľa toho, kde je sústredená vytvára prirodzené centrum.

- Hudák: Budú chodníky po rekonštrukcii vyššie?

- Nie, pôvodné chodníky budú znížené, až potom sa začne s novou dlažbou.

- Madzik: Bolo by dobré rokovať so SÚC, aby súčasne v obci dali na svoju cestu II.triedy nový koberec.

- uznesenie č. 63/2009

OcZ schvaľuje

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu "1. Rekonštrukcia a obnova technickej infraštruktúry v obci Kapušany", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP,

c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške cca 30 913,87 eur.

za: 7 (2 neprítomní)

ad 4)

Starosta podáva informáciu o:

- rekonštrukcii ZŠ

- o výstavbe BNŠ

- rôzne

a) Všetky potrebné dokumenty na podpis zmluvy máme v Ba odsúhlasené. Čakáme na výzvu, aby sme mohli ísť podpísať zmluvu. Predpokladáme, že do konca roka 09 bude hotová hrubá stavba nového pavilónu  a do konca budúceho roka celá stavba. Začínajú sa práce s výmenou okien a s výrubom stromov kvôli novému pavilónu a prístupovej ceste. Po dohode s p.Pelákovou bol premiestnený stánok PNS. Začali sme rokovanie s vodárňami o odstránení hydrantu. Počas celej realizácie bude areál oplotený.

Z prostriedkov školy sa realizuje oprava strechy na pavilóne A, ktorú robí firma Klampstav. V súvislosti s tým, bolo potrebné osloviť firmu O2, aby si prišla nadvihnúť svoje zariadenie.

b) Pri bytoch nižšieho štandardu máme hotové základy, ktoré sa zasypávajú. Budúci nájomníci kopú odbočky na vodovod a kanálizáciu. Po konzultáciach sme pristúpili k výstavbe 1 šachty, oproti 9 plánovaným. V každom byte bude podružné meranie.

Projekt na  elektrinu sa vypracováva, hotový bude v najbližších dňoch.

Do polovice septembra by mali byť práce budúcich nájomníkov ukončené, potom nastúpi firma Rikostav. 5%, ktoré bola obec povinná preinvestovať je vyplatená (piesok, cement, štrk,.).

c)  - začíname rokovať o preklenovacom úvere z Dexie banky (9 mil, 2% úrok)

- sťažnosti: Pribula – spis sme odstúpili na Veterinárnu a potravinovú správu, Lapoš – je to vyriešené

- pohreb p. Kuszchwarová (103 r.) – starosta obce bude mať príhovor, prinesie veniec, K.Richtaroše  budú spievať

- Namešpetra: Aká prečerpávačka je pred domom p. Gála. Stále jú chodia čistiť. Kto to platí?

- Prečerpávačka je v správe Vodární. Bohužiaľ ľudia do kanalizácie púšťajú aj textil aj hygienické potreby a preto to treba často odčerpávať.

- Obyvatelia sa zatiaľ napájajú na kanalizáciu (aj po našich výzvach) uspokojivo. Netlačíme na osamelých obyvateľov, ani na domácnosti, ktoré majú žumpy a preukážu ich pravidelné čerpanie.

- Lukáč – na Ardovej a Slánskej ul. sa po výstavbe kanalizácie urobili vzduchové bubliny a zem veľmi klesá.

- Starosta – budúci mesiac by sme chceli položiť na Slánsku ul. koberec.

- Guteková – žiada zrezanie stromu na Záhradnej ulici pred bytovkou

- starosta – informuje o čistenie priekopy zo strany Železníc SR a Lesov a vyzdvihuje veľmi dobrú spoluprácu

- Guteková – Kedy bude verejná schôdza?

- Po zastupiteľstve v septembri.

ad 5)

Radoslav Namešpetra prečítal návrh uznesenia obecného zastupiteľstva a poslanci ho jednohlasne schválili.

ad 6)

Vzhľadom na to, že neboli ďalšie pripomienky a námety poslancov, starosta sa poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Mgr. Lenka I n á š o v á                                                   Ing. Jozef  P r i b u l a

prednostka obecného úradu                                                       starosta obce

Overovatelia: Miroslav Lukáč  					Anton Mathia

Zápisnicu napísala: Inášová, Mgr.